## Slide 1: Topic Paradigmus and Approach to IS Development (Deployment)
Kovaliuk Tetiana
Igor Sikorsky KPI
Kyiv, Decemger ,2017
Course
Information System Development and Deployment
Notes: Dear colleagues!
The program of the course Information Systems Development and Deployment, abbreviated SDAD, prepared by the University of KPI, is presented to your attention
Authors of this syllabus are Kovalyuk, Tielysheva and Tomashevskyi.

## Slide 2
Competency categories and competency examples — Master’s
Issues
1. Selecting between systems development approaches
  a. Understand the benefits and disadvantages of plan-based, hybrid, and agile development approaches.
  b. Determine the organizational and domain constraints to the use of plan-based, hybrid, and agile development approaches.
  c. Select a development approach for the organization and a system context.
Джерело: MSIS 2016 second delivery

## Slide 3
Згідно з основними роботами Хіршгайма та Клейна (Hirschheim, R., & Klein, H. (1989). Four paradigms of information systems development.
Communications of the ACM, 32(10), 1199–1216.), існує чотири парадигми розробки (розвитку) ІС, які, у свою чергу, ґрунтуються на парадигмах системного аналізу.

## Slide 4
Функціоналістська парадигма фокусується на контексті, соціальному порядку, консенсусі, потребах та раціональних виборах.
ІС розробляються шляхом застосування формальних концепцій,
через методичне та планове втручання та засноване на раціональних принципах.
Соціально-релятивістська парадигма спрямована на індивідуальну суб'єктивність і особисту характеристику соціального актора.
Розробка (розвиток) ІС враховує суб'єктивний і культурний контекст розробника
Радикальна структуралістська парадигма захищає необхідність подолати існуючі обмеження, що виникають у соціальних та організаційних структурах.
Розробка (Розвиток) ІС будується з урахуванням необхідності та обмежень для покращення системи поза обмеженнями.
Неогуманістська парадигма підкреслює роль різних соціальних та організаційних сил в здійсненні змін.
Розвиток ІС формуєть раціональністю дій людини.
Чотири парадигми розробки (розвитку) ІС (за Klein)

## Slide 5
На основі чотирьох парадигм розробки ІС формуються три основні аспекти моделювання ІС, які використовуються для визначення різного підгрунтя парадигм:
Організаційний контекст і база користувачів (host organization),
Інтерес для користувачів (universe of discourse),
3. Комп'ютерні технології.
Три основних аспектів моделювання ІС

## Slide 6
П’ять парадигм розробки (розвитку) ІС (за Iivari)
Інтерактивний підхід (interactionist approach) зосереджений на соціальному використанні ІС і визначає ІС як інститути, що мають складні та перекриваючі взаємодії та переговори між акторами.
Підхід, заснований на мовленні (speech act-based approach), зосереджений на комунікації та комунікативної дії і сприймає ІС як систему зв'язку, яка опосередковує мовленнєві акти або формалізацію професійної мови.
Soft systems methodology approach (Методологічний підхід до програмних систем зосереджений на методології навчання та подає ІС як систему підтримки людської діяльності.
Професійний підхід (trade unionist approach) фокусується на робітникові та сприймає комп'ютери як інструменти, а IS – як систему підтримки робочих відносин, побудованих за участю колективу.
Підхід професійної практичної роботи (professional work practice approach ) спрямований на поєднання принципів продуктивності та управління та вимагає для розробки ІС балансу між методологічними та практичними підходами

## Slide 7
IS Development Life Cycles (IDLC)
Життєвий цикл розробки системи (SDLC) є структурою, орієнтованою на опис послідовності дій або етапів, які проходять через певний продукт між його концепцією та її реалізацією або впровадженням.
Існує безліч різних моделей SDLC, які є більш-менш відповідні конкретним типам проекту.
Модель життєвого циклу (life cycle model) - це структура процесів і дій, пов'язаних з життєвим циклом, що організовані в стадії, які також служать як загальне посилання для встановлення зв'язків і взаєморозуміння сторін (ISO/IEC 12207)

## Slide 8
«Waterfall Model» - каскадна модель

## Slide 9
Ця модель припускає строго послідовне (у часі) і одноразове виконання усіх фаз проекту з жорстким (детальним) попереднім плануванням в контексті зумовлених або одного дня і цілком певних вимог до програмної системи
Коли використовувати каскадну методологію?
Тільки тоді, коли вимоги відомі, зрозумілі і зафіксовані.
Суперечливих вимог немає.
Немає проблем з доступністю програмістів потрібної кваліфікації.
У відносно невеликих проектах.
«Waterfall Model» - каскадна модель

## Slide 10
Недоліки
У каскадній моделі перехід від однієї фази проекту до іншої припускає повну коректність результату (виходу) попередньої фази.
Неточність якої-небудь вимоги або некоректна її інтерпретація, в результаті, призводить до того, що доводиться "відкочуватися" до ранньої фази проекту і необхідна переробка не просто вибиває проектну команду з графіка, але призводить часто до якісного зростання витрат і, не виключено, до припинення проекту в тій формі, в якій він спочатку замислювався.
Ця модель не здатна гарантувати необхідну швидкість відгуку і внесення відповідних змін у відповідь на потреби користувачів, що швидко міняються, для яких програмна система є одним з інструментів виконання бізнес-функцій.
«Waterfall Model» - каскадна модель

## Slide 11
«V-Model»

## Slide 12
«V-Model»
V-Model - варіація каскадної моделі, в якій завдання розробки йдуть зверху вниз по лівій стороні букви V, а завдання тестування - вгору по правій стороні букви V.
Усередині V проводяться горизонтальні лінії, що показують, як результати кожної з фаз розробки впливають на розвиток системи тестування на кожній з фаз тестування.
Модель базується на тому, що:
приймально-здавальні випробування грунтуються на вимогах,
Функціональне тестування - на вимогах і архітектурі,
Інтеграційне тестування - на вимогах, архітектурі і інтерфейсах,
Модульне (компонентне) тестування - на вимогах, архітектурі, інтерфейсах та алгоритмах

## Slide 13
Коли використовувати V-модель ?
Якщо потрібне ретельне тестування продукту, то V-модель виправдає закладену в себе ідею: validation and verification.
Для малих і середніх проектів, де вимоги чітко визначені і фіксовані.
В умовах доступності інженерів необхідної кваліфікації, особливо тестувальників.
«V-Model»

## Slide 14
«Incremental Model» (інкрементна модель)

## Slide 15
В інкрементній моделі повні вимоги до системи діляться на різні збірки. Мають місце кілька циклів розробки, і разом вони складають життєвий цикл «мульти-водоспад».
Цикл розділений на більш дрібні легко створювані модулі.
Кожен модуль проходить через фази
  визначення вимог,
  проектування,
  кодування,
  впровадження
  тестування.
Процедура розробки по інкрементній моделі передбачає випуск на першому великому етапі продукту в базовій функціональності, а потім вже послідовне додавання нових функцій, так званих «інкрементів».
Процес триває до тих пір, поки не буде створена повна система
«Incremental Model» (інкрементна модель)

## Slide 16
Коли використовувати інкрементного модель ?
Коли основні вимоги до системи чітко визначені і зрозумілі.
У той же час деякі деталі можуть доопрацьовуватися з плином часу.
Потрібно раннє вивидення продукту на ринок.
Є кілька ризикових цілей
«Incremental Model» (інкрементна модель)

## Slide 17
«Iterative Model» (ітеративна або ітераційна модель)

## Slide 18
Ітераційна модель життєвого циклу не вимагає для початку повної специфікації вимог.
Замість цього, створення починається з реалізації частини функціоналу, що стає базою для визначення подальших вимог.
Цей процес повторюється.
Версія може бути неідеальна, головне, щоб вона працювала.
Розуміючи кінцеву мету, прагнуть до неї так, щоб кожен крок був результативним, а кожна версія - працездатна.
«Iterative Model» (ітеративна або ітераційна модель)

## Slide 19
На діаграмі показана ітераційна «розробка» Мона Лізи. Як видно, в першій ітерації є лише начерк Джоконди, в другій - з'являються кольори, а третя ітерація додає деталі, насиченості і завершує процес.
В інкрементній моделі функціонал продукту нарощується по шматочках, продукт складається з частин. На відміну від ітераційної моделі, кожен шматочок являє собою цілісний елемент.
Коли оптимально використовувати ітеративну модель?
Вимоги до кінцевої системі заздалегідь чітко визначені і зрозумілі.
Проект великий або дуже великий.
Основне завдання має бути визначене, але деталі реалізації можуть еволюціонувати з плином часу.
«Iterative Model» (ітеративна або ітераційна модель)

## Slide 20
Ітеративна і инкрементна моделі - еволюційний підхід
Зниження невизначеності і инкрементне розширення функціональності
при ітеративній організація життєвого циклу.

## Slide 21
Спіральна модель з контрольними точками проекту

## Slide 22
Існують різні методології, серед яких найбільш поширені такі:
Rational Unified Process (RUP)
Enterprise Unified Process (EUP)
Microsoft Solutions Framework (MSF):
  MSF for Agile
  MSF for CMMI ( “MSF Formal”)
Agile-практики
  eXtreme Programming (XP),
  Feature Driven Development (FDD),
  Dynamic Systems Development Method (DSDM),
  SCRUM,....
Методології розробки систем

## Slide 23
«Agile Model» (гнучка методологія розробки)

## Slide 24
«Agile Model» (гнучка методологія розробки)
Коли використовувати Agile?
Коли потреби користувачів постійно змінюються в динамічному бізнесі.
Зміни на Agile реалізуються за меншу ціну через часті інкременти.
На відміну від моделі водоспаду, в гнучкою моделі для старту проекту достатньо лише невеликого планування

## Slide 25
Модель створення прототипів базується на ідеї створення цілісності або частини системи.
Система в пілотній версії називається прототипом.
Прототипування можна розглядати як процес, який є частиною більшого SDLC або центрального підходу, який визначає SDLC.
Мета полягає в побудові різних версій з послідовним їх уточненням, поки не буде досягнуто кінцевого продукту.
Модель прототипування

## Slide 26
Модель прототипування
Існують різні типи прототипів, відповідно до конкретних потреб проекту:
Дослідницький підхід зосереджений на ретельному дослідження вимог до системи на кожній ітерації. Прототип є методом доставки швидких релізів
Продукту на кожній ітерації, вивчення потреб та вимог з кожною версією
вдосконалюються. Потреби оцінюються як продукт, який використаний та випробуваний.
Експериментальний підхід передбачає, що спочатку потрібно вирішити потреби користувача, а потім оцінити продукт за допомогою експериментального використання. Використовуються симуляції
програм і скелетне програмування для реалізації лише найважливіших функцій системи, щоб користувач міг отримати загальне уявлення про те, який буде кінцевий продукт
Еволюційний підхід послідовно описує розвиток версій і є найближчою до інкрементних та ітеративних моделей життєвого циклу. Його основна мета полягає в тому, щоб врахувати можливі зміни у вимогах та потребах користувача. Кожен прототип - це не більше ніж версія продукт, і кожен варіант служить прототипом для наступного .

## Slide 27
The Star Life Cycle Model
Кожен етап повинен супроводжуватися
шляхом масштабної оцінки. Всі етапи взаємопов'язані, і в процесі розробки
процес, можна перейти до будь-якого з них у будь-яку точку, як тільки цей етап
оцінений Подібним чином, кожна дія, яка виконується, незалежно від її порядку, повинна бути
ретельно проаналізований. Це включає в себе велике тестування та збір даних про це
конкретної діяльності, за допомогою таких методів, як опитування користувачів або їх спостереження
використання системи у робочому контексті

## Slide 28
The Star Life Cycle Model
Кожен етап супроводжується масштабним оцінюванням.
Всі етапи взаємопов'язані, і в процесі розробки можна перейти до будь-якого з них , як тільки цей етап оцінений
Також кожна дія, яка виконується, незалежно від її порядку, повинна бути ретельно проаналізована. Це включає в себе тестування та збір даних про результати конкретної діяльності за допомогою опитування користувачів або їх спостереження за використанням системи у робочому контексті.
Модель викладається як зірка, звідси її назва. Оцінка знаходиться в центрі зірки, оскільки це основна передумова, яка керуватиме всіма іншими кроками.
Кожен крок взаємопов'язаний з іншим через процес оцінки
Користувачі розміщуються в центрі циклу розробки та заохочуються брати участь у будь-якому етапі:
  на початку процесу, щоб встановити вимоги системи та визначення їх цілей та потреб;
  під час прототипування , щоб забезпечити ретельне тестування в робочих умовах до остаточного випуску із забезпеченням об'ємного тестування;
  після доставки системи, щоб стежити за будь-яким можливим збоєм для повідомлень про свій загальний досвід роботи з системою

## Slide 29
Hybrid approaches
Коли використовувати?
Гібридний підхід буде ефективним у великому проекті розробки систем, де організаційні та договірні питання перешкоджають процесу ітеративної розробки, притаманному гнучкому методу.
Гібридний підхід може бути масштабованим для проектів з високим рівнем невизначеності вимог.
Гібридний підхід може підвищити рівень успішності проекту.

## Slide 30
Критерії вибору методу розробки ІС
Size of the team (and the company)
Geographical colocation or spread out across offices and countries
Average experience of the developers
Average tenure of the developers working together in a team
Stability and visibility of requirements
Level of customer involvement/engagement
Need to predicting/estimating cost, effort
Importance of milestones and gate reviews to the customer and contract
Time to market needed for a minimum viable product
Effectiveness of comms
Level of developer interest in the new method
Розмір команди (і компанії)
Географічне розміщення або розповсюдження по офісах та країнах
Середній досвід розробників
Середня кваліфікація розробників, що працюють разом у команді
Стабільність та видимість вимог
Рівень фінансування/ зобов’язання клієнтів
Необхідність передбачити / оцінити вартість, зусилля
Важливість контрольних точок для клієнта та контракту
Час виходу на ринок, необхідний для мінімальної життєздатності продукту
Ефективність повідомлень
Рівень інтересу розробника до нового методу

## Slide 31
8. Managing plan-based, hybrid, and agile development approaches
  a. Understand the key principles of managing plan-based, hybrid, and agile development approaches.
  b. Manage a simple project following one of the key development approaches.
  c. Understand the key DevOps concepts for integration between development and operations and determine when they are relevant for application in a specific domain.
Competency categories and competency examples — Master’s

## Slide 32
Typical project management process
Initiation
Planning
Execution
Performance/Monitoring
Project close
Project Management Phases

## Slide 33
Agile Frameworks

## Slide 34
Agile Frameworks

## Slide 35
Agile Frameworks

## Slide 36
DevOps concepts for integration between development and operations
DevOps (акронім від англ. development і operations) — набір практик, спрямованих на активну взаємодію фахівців з розробки зі спеціалістами з інформаційно-технологічному обслуговуванню і взаємну інтеграцію їхніх робочих процесів один в одного.
Базується на ідеї про тісну взаємозалежність розробки та експлуатації програмного забезпечення і націлений на допомогу організаціям швидше створювати і оновлювати програмні продукти і послуги.

## Slide 37
Як забезпечити віртуальні машини?
Як налаштувати мережні пристрої та сервери?
Як розгортати програми?
Як агрегувати logs?
Як контролювати сервіси?
Як контролювати продуктивність мережі?
Як стежити за продуктивністю програми?
Як попереджати та реагувати на проблеми?
Ключові проблеми DevOps

## Slide 38
Конкретні цілі DevOps охоплюють весь процес постачання програмного забезпечення. Вони включають:
Скорочення часу для виходу на ринок;
Зниження частоти відмов нових релізів;
Скорочення часу виконання виправлень;
Зменшення кількості часу на відновлення (у випадку збою нової версії або іншого відключення поточної системи).
Переваги
Методики DevOps роблять прості процеси більш програмованими і динамічними..
DevOps дає переваги в управлінні випуском програмного забезпечення для організації шляхом стандартизації середовища розробки.
Події, можна легко відслідковувати, а також дозволяти документовані процеси управління і докладні звіти.
Підхід DevOps надає розробникам більше контролю над середовищем, надаючи інфраструктурі більш орієнтоване на розуміння.
Цілі та переваги DevOps

## Slide 39
Складність операцій поділяється на кілька основних категорій:
автоматизація інфраструктури,
управління конфігурацією,
автоматизація розгортання,
управління журналами, у
правління продуктивністю
моніторинг
Категорії складності операцій

## Slide 40
DevOps грунтується на ідеї, що всі елементи технологічної інфраструктури можна контролювати за допомогою коду.
З підйомом хмари все це можна зробити в режимі реального часу за допомогою веб-сервісу.
Автоматизація інфраструктури вирішує проблему необхідності фізично бути присутнім в центрі обробки даних для забезпечення обладнання та внесення змін в мережу.
Переваги використання хмарних сервісів полягають у тому, що витрати лінійно залежать від попиту, і можна забезпечити їх автоматично, коли не потрібно платити за апаратне забезпечення.
Автоматизація інфраструктури
Amazon Web Services
Windows Azure
RackSpace Cloud
HP Cloud
OpenShift by Red Hat
Ubuntu Cloud
Heroku
EngineYard

## Slide 41
Управління конфігурацією вирішує проблему необхідності вручну встановлювати та налаштовувати пакети, коли обладнання є на місці.
Переваги використання рішень автоматизації конфігурації полягають у тому, що сервери розгортаються точно так само, як і кожного разу.
Якщо потрібно внести зміни на десять тисяч серверів, потрібно лише внести зміни в одне місце.
Управління конфігурацією
DevOps tools
Chef
Puppet
Ansible
Salt Stack
Pallet
Bcfg2
Amazon’s OpsWorks
Rightscale